對話式任務規劃系統

411272004 李昕穎  411377036 劉柏言  411377038 黃博聖  411072026 許恆寧  411377037 林彥宇

Slide 2：專題目標回顧

我們這個專題的目標，是做一個結合 AI 對話和互動介面的任務規劃系統，幫助使用者在面對作業或小專題時，從模糊目標逐步整理成初步規劃，降低不知道怎麼開始的困難和焦慮。

目前開發進度正順利推進，相比於一開始預期的想法階段，在經過這幾周的開發/修改後，我們的系統已經有能穩定應對往後功能開發基礎了。

Slide 3：系統架構

系統架構層

• 前端介面層（Vue 3 + Vite）

• 後端流程控制層（FastAPI）

• 核心規劃邏輯模組層（Modules）

• 資料持久化層（SQLite + SQLAlchemy）

• 外部 AI 服務層（LLM / Model API）

核心模組層

• 需求分析擴增模組（Context Engineering）

• 回應輸出模組（Response）

• 設計詢問模組（Questioning）

• 任務規劃模組（Planning）

• 任務結構輸出模組（Output Structuring）

Slide 4：MVP 功能清單

| 項目 | 進度 | 項目 | 進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本前端畫面 | 已完成 | 後端流程控制骨架 | 已完成 |
| 系統整體架構設計 | 已完成 | 單純對話流程 | 已完成 |
| AI使用架構設計 | 已完成 | 對話紀錄儲存 | 已完成 |
| 需求整理功能 | 已完成 | 任務規劃輸出 | 未完成 |
| 從對話紀錄分析需求 | 未完成 | 可配合規劃的回覆 | 未完成 |

Slide 5：已完成 VS 未完成

| 項目 | 進度 | 項目 | 進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用者可直接輸入粗略需求 | 已完成 | 保存對話紀錄 | 已完成 |
| 整理使用者目前的需求內容 | 已完成 | 輸出完整任務排程 | 未開始 |
| 判斷資訊是否足夠 | 暫時使用固定資料 | 可手動修改排程內容 | 未開始 |
| 主動追問缺少的關鍵資訊 | 已完成 | 能幫助使用者理解情境的功能 | 待規劃 |

Slide 6：實際操作展示（Demo / Workflow）

【系統實際操作畫面截圖】

Slide 7：任務設計

情境設定：建立任務規劃（前期互動：目標輸入 → 系統引導提問）

1. 使用者輸入目標

使用者在輸入框中輸入目標，例如「java作業 7天完成」。

2. 系統進行追問（目前進度、可投入時間）

目前系統可以做到輸入目標之後主動詢問進度跟可投入時間，幫助使用者釐清需求。但後面的任務生成跟規劃輸出還在開發中，會放在下一階段完成。

【任務設計流程截圖】

Slide 8：SUS 評估結果

| 題目 | 分數 |
| --- | --- |
| Q1. 我會想要經常使用這個系統 | 4 |
| Q2. 系統太複雜 | 2 |
| Q3. 系統容易使用 | 4 |
| Q4. 需要技術人員協助 | 3 |
| Q5. 功能整合良好 | 3 |
| Q6. 系統不一致 | 3 |
| Q7. 多數人可快速學會 | 4 |
| Q8. 系統麻煩 | 3 |
| Q9. 使用時感到有信心 | 3 |
| Q10. 需要學很多 | 2 |

SUS Score：62（低於平均）

• 使用者能理解系統基本概念

• 初始操作（輸入任務）沒有明顯困難

• 但在互動過程中出現不確定感

• 操作流程尚未形成完整閉環

→ 導致整體體驗不夠流暢

Slide 9：NASA-TLX 評估品質

| 構面（Dimension） | 分數（Score） |
| --- | --- |
| 心理負荷（Mental Demand） | 60 |
| 身體負荷（Physical） | 20 |
| 時間壓力（Temporal Demand） | 45 |
| 表現感（Performance） | 65 |
| 努力程度（Effort） | 55 |
| 挫折感（Frustration） | 50 |

平均負荷：約 49（中等負荷）

• 使用者主要負擔來自思考與理解，而非操作本身

• 系統提問雖有引導作用，但仍增加認知負荷

• 目前缺乏最終回饋，使用者無法確認操作結果

主要問題集中在認知負荷與互動不確定性。後續應優化提問設計與流程完整性，以降低使用者負擔並提升使用體驗。

Slide 10：關鍵發現

系統提問具引導性但還不夠明確

使用者普遍能理解系統是在協助進行任務規劃，

但在實際操作過程中，仍會出現不知道下一步要做什麼的情況。

雖然系統能主動詢問進度與可投入時間，

但部分使用者不確定如何回答才算清晰，或回答後不清楚會發生什麼。

Slide 11：問題分析

NLU（語意理解）→ 需求分析 → 引導使用者理解任務概要

目前系統僅能針對使用者輸入進行關鍵字層級的初步解析，例如辨識出「作業」、「7 天完成」等基本任務與時間資訊。

然而在更深層的語意理解上仍存在限制，包含：

• 無法辨識使用者的實際需求類型（如：規劃型、查詢型、修改型）

• 無法解析任務的複雜條件（如：優先順序、難度、資源限制）

• 缺乏對使用者輸入的上下文理解能力（無法延續前後對話）

→ 導致系統只能依據固定邏輯進行提問（如進度、時間），無法根據使用者的狀況調整問題內容。

Slide 12：目標改善措施

• 建立完整流程（改善問題：流程未閉環）

串接完整互動流程：輸入 → 提問 → 需求整理 → 任務生成 → 結果呈現

確保每次操作皆有明確開始與結束。

• 強化NLU語意理解能力（改善問題：理解不完整）

建立任務類型分類（規劃 / 修改 / 查詢）、補強輸入語句解析（時間、進度、目標條件）

提升系統對使用者意圖的理解能力。

• 完善回應設計（改善問題：回饋不完整）

設計任務拆解模板（分步驟輸出）、提供簡單規劃摘要（時間與任務概覽）、規劃結果呈現於介面（右側面板）

讓使用者更清楚理解規劃結果。

Slide 13：目前限制

目前還屬於MVP展示階段，與正式公開版本仍有一段距離

• 對必要槽位與潛在使用者需求的分析不夠到位

• 對生成穩定度及流程安全性仍缺少完整覆蓋測試

• 當輸入進入後端後，前端看不到處理進度，容易有等待焦慮

• 目前流程尚未達成閉環，只能和AI做簡單對話

• 系統目前缺少對模糊需求的引導功能，不可用於規劃複雜任務排程

Slide 14：下一步計畫

下一步的重點會是提升系統可用性和提升使用者體驗

• 分析常見任務情境欄位，強化 Context Engineering 的需求整理能力

• 補強後端流程安全性測試與 AI 生成穩定度測試

• 採用 SSE 提供串流文字輸出與階段進度回報

• 完成從對話、追問到規劃面板輸出的完整閉環

• 提升系統對模糊需求的引導能力

Slide 15：結論

目前專題已完成前端畫面、後端基本流程、AI 串接、需求整理、追問回覆與對話紀錄儲存，已經建立出一個可實際展示的 MVP 雛形。雖然目前系統還是以純對話流程為主，尚未完成完整的規劃輸出與前端排程閉環，但核心方向與主要架構已經明確，後續開發也有清楚的延伸路線。

本專題的價值，在於希望協助使用者從模糊需求出發，逐步釐清目標、補足關鍵資訊，使得使用者能理解任務背景，到最後共同規劃出任務執行方向。對於在面對作業或小專題時常常不知道怎麼開始的學生來說，這樣的系統有機會降低開始執行的門檻，也讓 AI 在任務規劃這件事上更貼近真實需求。

Slide 16：Q&A

是否真的有做出 MVP

• MVP已完成系統骨架及純對話流程

是否有數據（SUS / TLX）

• SUS / TLX 數據是根據目前系統使用體驗填寫

是否能分析問題而不是描述

• Context Engineering模組能負責將需求分析並整理成已知項目和待確認項目

是否有具體改善

• 第八周的 SUS / TLX 是根據預期結果填寫表單，若以和當前MVP版本來看，分數結果雖然較差，但我預期仍不影響完成版的分數

W8 vs W11 差異

• W8 主要是在說明專題構想，重點放在問題背景、使用情境、理想的設計。到了 W11，內容重心轉為實作進度

需要考慮讓使用者能學習，不是只有做出東西

• 此功能並不是核心功能，因此我們決定等比較能穩定生出任務排程後再來做